КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РОДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 февраля 2016 года			№ 80			ст. Родниковская

О проведении двухмесячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Родниковского сельского поселения

Во исполнение законов Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ « Об отходах производства и потребления», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях обеспечения санитарного порядка и чистоты, повышения уровня благоустройства на территории Родниковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Провести на территории Родниковского сельского поселения в период с 1 марта по 30 апреля 2016года двухмесячник по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка.

2. Объявить 16 апреля 2016 года субботник  по  санитарной  очистке и благоустройству территории населенного пункта.

3. Утвердить состав комиссии по контролю за проведением двухмесячника и субботника по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка (приложение № 1)

4. Поручить комиссии по контролю за проведением двухмесячника и субботника по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка (Тарасов) выполнение координации, контроля за ходом проведения двухмесячника и субботника и своевременного обобщения и подведения итогов работы.

5. Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника

6. Предложить руководителям организаций всех форм собственности:

1) разработать и представить в комиссию планы мероприятий по проведению двухмесячника и субботника по благоустройству до 01 марта 2016 года;

2) организовать проведение работ на территориях организаций и прилегающих к ним территориях, зон для отдыха населения, посадка новых саженцев на закрепленных за организациями территориях поселения.

7. Заместителю главы Е.А. Тарасову:

1) организовать работу комиссии по проведению двухмесячника;

2) обеспечить выполнение плана мероприятий по проведению двухмесячника;

3) организовать:

а) проведение мероприятий по ревизии, обеззараживанию, профилактической промывке водопроводных систем и сооружений;

б) приведение мест временного размещения твердо-бытовых отходов,  несанкционированных свалок в надлежащее санитарное состояние;

в) силами организаций всех форм собственности и предпринимателями должного уровня санитарного состояния закрепленных территорий, образцового содержания торговых и прилегающих площадей (территорий), производственных и строительных площадок, мест складирования материалов;

г) привлечение учащихся к участию в проведении работ по озеленению и наведению санитарного порядка;

4) провести:

а) инвентаризацию посадок заложенных ранее рощ, скверов, парков и других зеленых зон отдыха, продолжить работу по их благоустройству, обрезке деревьев и кустарников, посадке новых саженцев и уходу за ними;

б) расчистку, обустройство, восстановление искусственных и естественных систем по отводу ливневых и паводковых вод, предотвратив тем самым возможность подтопления территорий;

в) окраску силовых ограждений тротуаров и надземных линий газопроводов;

г) побелку бордюров, деревьев и фонарных столбов, расположенных вдоль автодорог, тротуаров и в зонах отдыха;

д)  работу по снижению численности безнадзорных животных;

5) регулярно освещать ход проведения работ в средствах массовой информации;

6) еженедельно (по пятницам к 12.00 ) и 16 апреля к 12.00 с приложением фотоматериалов представлять сведения на электронный адрес gkh-admkurg@mail.ru  о ходе проведения двухмесячника в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганинский район для обобщения и доклада;

8. Родниковскому муниципальному казенному предприятию «Сервис» (Пустовалов) выполнить работы по уборке, вывозу мусора и посторонних предметов с полос отвода вдоль автомобильных дорог общего пользования, отремонтировать, заменить недостающие дорожные знаки.

9. Предложить Родниковскому участку «Курганинскрайгаз» (Красов) и жителям привести в порядок линии газораспределительных сетей, провести окраску надземных линий газопроводов.

10. Предложить депутатам Совета Родниковского сельского поселения, председателям органов территориального общественного самоуправления организовать участие жителей в наведении санитарного порядка, благоустройстве, озеленении дворов и прилегающих территорий улиц.

11. Предложить участковым уполномоченным полиции Отдела Министерства внутренних дел России по  Курганинскому району (по согласованию) обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка.

12. Постановление опубликовать на официальном сайте администрации Родниковского сельского поселения.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

14. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Родниковского сельского поселения			Б.В. Панков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Родниковского сельского

поселения

Курганинского района

от 29 февраля 2016 года № 80

СОСТАВ

комиссии по проведению на территории Родниковского сельского поселения двухмесячника по благоустройству и наведению санитарного порядка

с 1 марта по 30 апреля 2016 года

Панков						- глава Родниковского сельского

Борис Васильевич                                       поселения, председатель комиссии;

Тарасов	 - заместитель главы Родниковского

Евгений Алексеевич				  сельского поселения,

заместитель председателя;

Хохлов 						- ведущий специалист общего отдела

Владимир Владимирович    	 администрации Родниковского

сельского поселения;

секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Грязнов						- депутат Совета Родниковского

Олег Александрович				  сельского поселения;

Деркунский 					- депутат Совета Родниковского

Иван Георгиевич 			                     сельского поселения;

Дзюба						- мастер Родниковского

Николай Дмитриевич				  сетевого участка

(по согласованию);

Косов 						- мастер Родниковского

Игорь Васильевич 				  узла связи (по согласованию);

Красов						- мастер Родниковского газового

Сергей Васильевич				  участка (по согласованию);

2

Кудряшов 						- главный специалист общего отдела

Евгений Владимирович 			  (архитектор);

Катышев						- депутат Совета Родниковского

Сергей Викторович				  сельского поселения;

Пустовалов						- директор Родниковского

Юрий Николаевич				  муниципального казенного

предприятия «Сервис»;

Заместитель главы

Родниковского сельского поселения				Е.А. Тарасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Родниковского

сельского поселения

от _29 февраля 2016 года № 80

План мероприятий

Проведения  двухмесячника по наведению санитарного порядка и благоустройству на территории Родниковского сельского поселения

в 2016 году.

| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные совещания с руководителями организаций, участковыми уполномоченными полиции, председателями ТОС по вопросам проведения двухмесячника | Панков Б.В. | 25.02.2016 г 10.03.2016 г. 24.03.2016 г. 07.04.2016 г. 21.04.2016г. |
|  | Еженедельное заседания комиссии по контролю за ходом проведения двухмесячника | Панков Б.В. | Еженедельно по пятницам |
|  | Разработка мероприятий по проведению двухмесячника | Ахильгова Т.А. Руководители организаций | до 01.03.2016 г. |
|  | Проведение разъяснительной работы среди детей и учащихся, жителей станицы по вопросам санитарного порядка | Депутаты, председатели ТОС, директора школ | постоянно |
|  | Привлечение учащихся, жителей к участию в наведении санитарного порядка | Депутаты, председатели ТОС, директора школ | Регулярно |
|  | Организация и проведение санитарных дней на закрепленных территориях | Руководители организаций | Еженедельно по пятницам |
|  | Приведение в должное состояние прилегающих территорий улиц, тротуаров, фасадов зданий и сооружений, заборов, элементов благоустройства, малых архитектурных форм, | Руководители организаций, предприниматели, ТОС, жители | Еженедельно |
|  | Наведение санитарного порядка на муниципальных кладбищах | Тарасов Е.А., жители | 01.03.16 -24.04.2016 г. |
|  | Наведение санитарного порядка в центральном парке | Саликова Т.В. | Ежедневно |
|  | Приведение в должное состояние элементов благоустройства, малых архитектурных форм, территории центрального парка | Саликова Т.В. | до 30.04.2016 г. |
|  | Наведение санитарного порядка на территории искусственного водоема | Тарасов. Е.А. | До 30.04.2016 |
|  | Инвентаризация рощ, скверов, парков и других зеленых зон отдыха, обрезка деревьев и кустарников, посадка новых саженцев | Кудряшов Е.В. руководители организаций | до 30.04.2016 г. |
|  | Ремонт спортивных и детских игровых площадок | Улько С.П. | до 30.03.2016 г. |
|  | Установка новых элементов на детских площадках | Улько С.П. | до 30.04.2016 г. |
| О | Обустройство придорожных ярмарок и социальных рядов по улицам Первомайская, Ленина, Красина, Краснопартизанская | Улько С.П. | До 30.04.2016г. |
|  | Ремонт и благоустройство автобусных павильонов | Тарасов Е.А. | до 30.04.2016 г. |
|  | Установка автобусного павильона по ул. Майкопской | Тарасов Е.А. | До 30.04.2016г. |
|  | Проведение мероприятий по ревизии, обеззараживанию, профилактической промывке водопроводных систем и сооружений | Пустовалов Ю.Н. | до 01.04.2016 г. |
|  | Уборка, вывоз мусора и посторонних предметов с полос отвода вдоль автомобильных дорог | Пустовалов Ю.Н. | до 01.04.2016 г. |
|  | Установка и ремонт дорожных знаков | Пустовалов Ю.Н. | до 30.04.2016 г. |
|  | Обновление осевой дорожной разметки, разметки на пешеходных тротуарах | Пустовалов Ю.Н. | До 30.04.2016г. |
|  | Ремонт уличного освещения | Тарасов Е.А. | До 15.05.2016 |
|  | Приведение мест временного размещения ТБО, несанкционированных свалок в надлежащее санитарное состояние | Пустовалов Ю.Н. руководители организаций | до 15.04.2016 г. |
|  | Расчистка, обустройство, восстановление искусственных и естественных систем по отводу ливневых и паводковых вод | Тарасов Е.А., руководители организаций, жители | до 01.04.2016 г. |
|  | Приведение в порядок линий газораспределительных сетей, окраска надземных линий газопроводов | Красов С.В., жители | до 30.04.2016 г. |
|  | Побелка бордюров, деревьев и фонарных столбов, расположенных вдоль автодорог, тротуаров и в зонах отдыха, обрезка деревьев и кустарников, уход за цветниками и газонами | Тарасов Е.А., руководители организаций, ТОС, жители | до 15.04.2016 г. |
|  | Снижение численности безнадзорных животных | руководители организаций | до 01.04.2016 г. |
|  | Представление сведений о ходе проведения двухмесячника | Руководители организаций | Еженедельно по пятницам, до 10.00 ч. |

Заместитель главы администрации

Родниковского сельского поселения					Е.А. Тарасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

Родниковского сельского

поселения

Курганинского района

от 2 февраля 2016 года № 80

ОТЧЕТ

о выполненных работах в ходе проведения двухмесячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Родниковского сельского поселения

За период  с ________________по_______________2016г

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём выполненных работ | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посажено деревьев | шт. |  |  |
| 2 | Посажено кустарников | шт. |  |  |
| 3 | Засеяно газонов | кв.м. |  |  |
| 4 | Выполнена побелка деревьев | м |  |  |
| 5 | Посажено цветников | шт. |  |  |
| 6 | Выполнена побелка бордюров | м |  |  |
| 7 | Выполнена окраска ограждений | м |  |  |
| 8 | Выполнена окраска надземных линий газопроводов | м |  |  |
| 9 | Выполнен ремонт и окраска остановок и лавочек | шт. |  |  |
| 10 | Очищено от мусора территорий площадей, парков, скверов, кладбищ | кв.м. |  |  |
| 11 | Организация беспрепятственного доступа маломобильных граждан к местам общего пользования | ед. |  |  |
| 12 | Отремонтировано дорог | км |  |  |
| 13 | Отремонтировано тротуаров | кв. м |  |  |
| 14 | Приведено в надлежащее санитарное состояние улиц | км. |  |  |
| 15 | Приведено в порядок кладбищ | ед |  |  |
| 16 | Приведено в порядок и отремонтировано придомовых мусорных площадок | ед. |  |  |
| 17 | Установлено урн для сбора мусора в местах общего пользования | шт. |  |  |
| 18 | Отремонтировано водопроводных сетей | км |  |  |
| 19 | Приведено в порядок искусственных и естественных водоотводных систем | км. |  |  |
| 20 | Ликвидировано несанкционированных свалок | шт. |  |  |
| 21 | Отреставрировано фасадов зданий | ед. |  |  |
| 22 | Отремонтировано и окрашено ограждений индивидуальных домовладений | шт. |  |  |
| 23 | Отремонтировано (построено) детских, спортивных площадок на придомовых территориях | ед. |  |  |
| 24 | Принято участие | чел. |  |  |

Заместитель главы Родниковского сельского поселения		Е.А. Тарасов